UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

"Modelo predictivo basado en Machine Learning para la gestión de inventario de medicamentos en la Clínica La Luz, 2026"

Curso:  Construcción de Software I

Docente:  Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Salas Jiménez, Walter Emmanuel          (2022073896)

Vargas Gutierrez, Angel Jose              (2020066922)

Tacna – Perú

2026 - I

# CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | AJVG, WESJ | - | - | 06/05/2026 | Versión 1.0 |

Modelo predictivo basado en Machine Learning
para la gestión de inventario de medicamentos
en la Clínica La Luz, 2026
(MOPGIMED)

Planificación de Sprints Backlog

Versión 1.0

# I. Introducción

El presente Documento de Planificación del Proyecto corresponde al sistema MOPGIMED (Modelo Predictivo de Gestión de Inventario de Medicamentos), desarrollado para la Clínica La Luz como parte del curso Construcción de Software I. Este documento establece el marco metodológico de desarrollo ágil adoptado por el equipo, describiendo de manera estructurada la totalidad de los requerimientos identificados durante la etapa de análisis, consolidados en 11 Casos de Uso funcionales y 7 Requerimientos No Funcionales (18 ítems en el Product Backlog), así como su distribución planificada a lo largo de ocho sprints de trabajo.

El proyecto surge de la necesidad de optimizar los procesos de gestión de inventario de medicamentos dentro de la clínica, los cuales actualmente se realizan de forma manual, generando inconsistencias en los registros, dificultades en el control de stock, duplicidad de información y limitada capacidad de respuesta ante vencimientos o desabastecimientos. Para dar solución a esta problemática, se propone una plataforma web inteligente que integra módulos de registro y control de inventario, monitoreo mediante alertas automáticas, generación de reportes consolidados y un componente diferencial de inteligencia artificial basado en Machine Learning para la predicción de demanda y patrones de consumo.

La planificación sigue el marco de trabajo Scrum, organizando el trabajo en sprints semanales de duración fija, con entregables definidos para cada semana. Los 25 requerimientos funcionales originales fueron consolidados en 11 Casos de Uso agrupando aquellos que pertenecen al mismo módulo o cuya relación es de subpaso o extensión, eliminando fragmentación innecesaria sin perder cobertura funcional. El equipo de desarrollo está compuesto por Salas Jiménez, Walter Emmanuel y Vargas Gutierrez, Angel Jose, quienes distribuyen la carga de trabajo de manera equitativa entre los módulos del sistema.

# II. Objetivo

## 1. Objetivo General

Establecer una hoja de ruta clara, organizada y trazable para el desarrollo del sistema MOPGIMED, que permita al equipo ejecutar el proyecto de manera ordenada, con compromisos semanales verificables y con los entregables de cada sprint debidamente sustentados mediante la documentación técnica y evidencias de funcionalidad.

## 2. Objetivos Específicos

Inventariar de manera completa y categorizada los requerimientos del sistema, consolidando los 25 RFs originales en 11 Casos de Uso funcionales, diferenciando los funcionales de los no funcionales, asignando prioridades justificadas y responsables de implementación para cada uno.

Definir la distribución de los 18 ítems del backlog en ocho sprints semanales, garantizando una carga de trabajo equilibrada de 2 a 3 ítems por sprint, seleccionados de forma lógica según su nivel de dependencia, criticidad operativa y complejidad técnica.

Describir con detalle suficiente el alcance de cada sprint, especificando qué se implementará, por qué se priorizó de esa manera y cuál será la evidencia de cumplimiento, incluyendo la trazabilidad con el SRS, el SAD, la implementación, las pruebas y la evidencia de funcionalidad en ejecución.

Garantizar la alineación entre la planificación inicial y los artefactos técnicos producidos durante cada iteración, favoreciendo la calidad del producto final y la trazabilidad integral del proceso de construcción del software.

# III. Product Backlog – Inventario de Requerimientos

El Product Backlog contiene la totalidad de los requerimientos del sistema MOPGIMED, consolidados en 11 Casos de Uso funcionales y 7 Requerimientos No Funcionales (18 ítems en total). Los casos de uso funcionales se destacan en color azul y los requerimientos no funcionales en color verde. Cada ítem indica los RFs originales que agrupa, la prioridad asignada con su justificación y el Task Owner responsable.

| ID | Nombre | Descripción / RFs agrupados | Tipo | Prioridad | Justificación de Prioridad | Task Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | Iniciar sesión | Permite validar credenciales y autorizar acceso según el rol asignado, garantizando que solo usuarios autorizados ingresen al sistema. → Agrupa: RF-001 | RF | Alta | Es el punto de entrada al sistema; sin autenticación ninguna función está protegida. Todo el sistema depende de esta base. | Salas Jiménez, W. |
| UC-002 | Gestionar usuarios y asignar rol | Permite registrar, modificar, habilitar o deshabilitar usuarios y asignar perfiles de acceso (Administrador, Farmacia, Jefatura) directamente desde el formulario de creación o edición. Asignar rol es acción inherente a gestionar usuario. → Agrupa: RF-002, RF-003 | RF | Alta | Sin usuarios gestionados no existen roles ni permisos. RF-003 se integra en el mismo flujo de RF-002: el rol se asigna al crear o editar un usuario, no como acción separada. | Vargas G., A. / Salas J., W. |
| UC-003 | Gestión de medicamentos | Permite administrar el ciclo completo del medicamento: listar el inventario, registrar nuevos medicamentos con metadatos de lote (costo, stock inicial, fecha de vencimiento), modificar registros existentes y consultar disponibilidad y precio de venta. → Agrupa: RF-004, RF-005, RF-008, RF-009, RF-010 | RF | Alta | Módulo central del inventario. Agrupa las cuatro operaciones CRUD del medicamento. RF-008 (metadatos) es subformulario de RF-005; RF-009 (modificar) y RF-010 (consultar) operan sobre el mismo objeto. | Vargas G., A. / Salas J., W. |
| UC-004 | Búsqueda y filtrado de medicamentos | Permite buscar medicamentos mediante inteligencia artificial con sugerencias automáticas estandarizadas de fuentes farmacéuticas, y refinar los resultados aplicando filtros por laboratorio fabricante. → Agrupa: RF-006, RF-007 | RF | Alta | La búsqueda con IA (RF-006) y el filtro por laboratorio (RF-007) actúan sobre el mismo listado y comparten el mismo flujo. Filtrar por laboratorio es un modo especializado de búsqueda, no un módulo independiente. | Vargas Gutierrez, A. |
| UC-005 | Control de inventario | Permite visualizar medicamentos próximos a vencer o ya vencidos, mostrar el estado del stock mediante semáforo visual (normal, bajo, crítico) y aplicar filtros por laboratorio, mes o año sobre la lista de vencimientos. → Agrupa: RF-011, RF-012, RF-013 | RF | Alta | RF-013 (filtrar vencimientos) es subpaso directo de RF-011. RF-012 (semáforo) complementa la misma vista de inventario. Los tres forman un único módulo de control de stock y fechas. | Salas Jiménez, W. |
| UC-006 | Gestión de notificaciones | Permite generar notificaciones automáticas sobre bajo stock, stock crítico o vencimientos próximos, y visualizarlas en una bandeja consultable ordenada por prioridad. → Agrupa: RF-014, RF-015 | RF | Alta | Las alertas generadas (RF-014) son el contenido de la bandeja (RF-015). No existe bandeja funcional sin alertas. Separar "generar alerta" de "mostrarla en bandeja" crea una fragmentación artificial. | Vargas Gutierrez, A. |
| UC-007 | Reporte general de medicamentos | Permite emitir reportes consolidados del inventario con filtros por periodo, costo de compra o venta, y exportar los resultados en formato Excel para análisis o presentación externa. → Agrupa: RF-016, RF-017, RF-023 | RF | Alta | RF-017 (definir filtros) es un paso dentro del flujo de RF-016. RF-023 (exportar Excel) es la acción final del mismo reporte. Forman un único flujo: generar → filtrar → exportar. | Vargas Gutierrez, A. |
| UC-008 | Reporte de ingresos y salidas | Permite emitir reportes históricos sobre ingresos al almacén y salidas por ventas o consumo, con filtrado por rangos de tiempo definidos por el usuario. → Agrupa: RF-018, RF-019 | RF | Alta | RF-019 (filtrar por tiempo) es el mecanismo exclusivo de personalización del reporte de RF-018 y no aplica de forma independiente a otros módulos del sistema. | Vargas Gutierrez, A. |
| UC-009 | Reporte de rotación de medicamentos | Permite consultar los medicamentos con mayor nivel de salida o venta dentro de un periodo determinado y generar el reporte correspondiente para su exportación y análisis. → Agrupa: RF-020, RF-021 | RF | Media | RF-021 (generar reporte) es la acción de formalizar y exportar lo que visualiza RF-020. Son la vista y la exportación del mismo análisis; separarlos no aporta valor funcional adicional. | Salas Jiménez, W. |
| UC-010 | Dashboard analítico | Permite mostrar indicadores generales del inventario mediante gráficos y métricas de apoyo para la toma de decisiones gerenciales, incluyendo análisis avanzados con Machine Learning sobre demanda futura, medicamentos críticos y patrones estacionales de consumo. → Agrupa: RF-022, RF-024 | RF | Alta | El dashboard inteligente (RF-024) es la extensión con IA del dashboard base (RF-022). Son el mismo módulo con dos niveles de análisis: operativo e inteligente con ML. No tiene sentido presentarlos como módulos distintos. | Vargas Gutierrez, A. |
| UC-011 | Visualizar historial de acciones | Permite consultar el registro de actividades realizadas por los usuarios del sistema para control de auditabilidad y seguimiento operativo interno. → Agrupa: RF-025 | RF | Media | Apoya la auditabilidad interna pero no afecta la operación diaria del inventario. Se integra al módulo de administración como complemento de gestión de usuarios. | Salas Jiménez, W. |
| RNF-001 | Seguridad | El sistema deberá garantizar acceso controlado mediante autenticación y roles, protegiendo la información de medicamentos y usuarios. | RNF | Alta | Sin seguridad la información sensible queda expuesta. Es un requisito base para cualquier sistema de salud. Prioridad 1. | Salas Jiménez, W. |
| RNF-002 | Disponibilidad | El sistema deberá estar disponible de forma continua para la consulta de medicamentos, alertas y reportes. | RNF | Alta | El inventario necesita acceso permanente. Una caída puede afectar la atención al paciente. Prioridad 1. | Vargas Gutierrez, A. |
| RNF-003 | Consistencia de datos | El sistema deberá mantener coherencia entre registros de inventario y su visualización en consultas, reportes y dashboard. | RNF | Alta | Datos inconsistentes generan decisiones erróneas. Es fundamental para la confiabilidad del sistema. Prioridad 1. | Salas Jiménez, W. |
| RNF-004 | Rendimiento | Las operaciones de búsqueda, filtrado y generación de reportes deberán ejecutarse en máximo 3 segundos en condiciones normales. | RNF | Alta | La lentitud afecta directamente la productividad del personal y la continuidad operativa. Prioridad 1. | Vargas Gutierrez, A. |
| RNF-005 | Actualización de información | Los cambios en el inventario deberán reflejarse de manera inmediata en todo el sistema, incluyendo alertas y paneles. | RNF | Alta | La desactualización puede provocar errores de stock y decisiones basadas en datos obsoletos. Prioridad 1. | Salas Jiménez, W. |
| RNF-006 | Usabilidad | La interfaz deberá permitir tareas como registro, consulta y filtrado de medicamentos de forma clara y sin complejidad. | RNF | Media | Facilita la adopción del sistema pero no impide el funcionamiento técnico. Los módulos operan aunque la UI sea mejorable. Prioridad 2. | Vargas Gutierrez, A. |
| RNF-007 | Procesamiento analítico | El sistema deberá procesar datos históricos para reportes y análisis del dashboard sin afectar el desempeño general. | RNF | Media | Mejora el análisis estratégico pero el sistema base es funcional sin el componente predictivo activo. Prioridad 2. | Salas Jiménez, W. |

■  Azul = Caso de Uso Funcional (UC)          ■  Verde = Requerimiento No Funcional (RNF)

# IV. Sprint Backlog – Requerimientos por Sprint

A continuación se presenta el Sprint Backlog del proyecto MOPGIMED. Se han definido 8 sprints semanales con 2 a 3 ítems por sprint (18 ítems en total). Para cada sprint se detalla la fecha de presentación, los casos de uso comprometidos y una descripción extendida del alcance, criterios de entrega y trazabilidad requerida.

## Sprint Backlog  [Fecha: 11/05/2026]

| ID | Nombre | Task Owner | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | Iniciar sesión | Salas Jiménez, W. | RF |
| RNF-001 | Seguridad | Salas Jiménez, W. | RNF |

Descripción del Sprint:

El Sprint 1 constituye la base fundamental del sistema MOPGIMED. Se implementa UC-001 (Iniciar sesión), que valida credenciales contra la base de datos y retorna el menú personalizado según el rol del usuario (Administrador, Farmacia o Jefatura). De forma complementaria, se trabaja el requerimiento no funcional de Seguridad (RNF-001), asegurando control de acceso diferenciado por perfil. Sin estos dos elementos no es posible avanzar de forma segura hacia los módulos funcionales posteriores. La trazabilidad se sustentará con el SRS del módulo de autenticación, el SAD con la vista lógica y diagrama de componentes de Acceso al Sistema, la implementación del módulo Auth en backend y frontend, y los casos de prueba de login correcto e incorrecto.

Trazabilidad requerida:

Documento SRS: Sección de requerimientos cubiertos por el sprint.

Documento SAD: Vistas arquitectónicas relacionadas (secuencia, componentes, clases).

Implementación: Inventario de componentes creados que responden al SRS y SAD.

Documento Evidencia Pruebas: Casos de prueba ejecutados con resultados.

Evidencia de Funcionalidad en Ejecución: [Insertar captura de pantalla aquí]

## Sprint Backlog  [Fecha: 18/05/2026]

| ID | Nombre | Task Owner | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-002 | Gestionar usuarios y asignar rol | Vargas G., A. / Salas J., W. | RF |
| UC-011 | Visualizar historial de acciones | Salas Jiménez, W. | RF |

Descripción del Sprint:

El Sprint 2 implementa la administración de usuarios del sistema. UC-002 (Gestionar usuarios y asignar rol) permite registrar nuevos usuarios, modificar sus datos, habilitar o deshabilitar cuentas, y asignar el rol correspondiente directamente desde el formulario de creación o edición, cubriendo en un único flujo los anteriores RF-002 y RF-003. UC-011 (Visualizar historial de acciones) registra y muestra el historial de actividades de cada usuario para control de auditabilidad, cubriendo el anterior RF-025. Ambos UCs pertenecen al módulo de administración y comparten la pantalla de Gestión de Usuarios. La trazabilidad incluirá el SRS del módulo de usuarios, el SAD con los diagramas de secuencia correspondientes, la implementación de los endpoints POST y PUT de usuarios, y pruebas de creación, edición y desactivación de cuentas.

Trazabilidad requerida:

Documento SRS: Sección de requerimientos cubiertos por el sprint.

Documento SAD: Vistas arquitectónicas relacionadas (secuencia, componentes, clases).

Implementación: Inventario de componentes creados que responden al SRS y SAD.

Documento Evidencia Pruebas: Casos de prueba ejecutados con resultados.

Evidencia de Funcionalidad en Ejecución: [Insertar captura de pantalla aquí]

## Sprint Backlog  [Fecha: 25/05/2026]

| ID | Nombre | Task Owner | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-003 | Gestión de medicamentos | Vargas G., A. / Salas J., W. | RF |
| RNF-002 | Disponibilidad | Vargas Gutierrez, A. | RNF |
| RNF-003 | Consistencia de datos | Salas Jiménez, W. | RNF |

Descripción del Sprint:

El Sprint 3 desarrolla el núcleo operativo del inventario farmacéutico mediante UC-003 (Gestión de medicamentos), que implementa las cuatro operaciones CRUD: listar el inventario completo, registrar nuevos medicamentos con todos sus metadatos (código, laboratorio, lote, stock, costo, precio de venta, fecha de vencimiento y registro sanitario), modificar registros existentes y consultar disponibilidad y precio de venta. Este UC consolida los anteriores RF-004, RF-005, RF-008, RF-009 y RF-010. RNF-002 (Disponibilidad) garantiza operación continua del sistema, y RNF-003 (Consistencia de datos) asegura que cualquier cambio se refleje coherentemente en todas las vistas. La trazabilidad comprenderá el SRS del módulo de inventario, el SAD con diagramas de secuencia de gestión de medicamentos, la implementación de los servicios CRUD y sus pruebas de creación, actualización y consulta de registros.

Trazabilidad requerida:

Documento SRS: Sección de requerimientos cubiertos por el sprint.

Documento SAD: Vistas arquitectónicas relacionadas (secuencia, componentes, clases).

Implementación: Inventario de componentes creados que responden al SRS y SAD.

Documento Evidencia Pruebas: Casos de prueba ejecutados con resultados.

Evidencia de Funcionalidad en Ejecución: [Insertar captura de pantalla aquí]

## Sprint Backlog  [Fecha: 01/06/2026]  ⟶  Entregable Unidad 2

| ID | Nombre | Task Owner | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-004 | Búsqueda y filtrado de medicamentos | Vargas Gutierrez, A. | RF |
| UC-005 | Control de inventario | Salas Jiménez, W. | RF |
| RNF-004 | Rendimiento | Vargas Gutierrez, A. | RNF |

Descripción del Sprint:

El Sprint 4 es el Entregable de Unidad 2. UC-004 (Búsqueda y filtrado) potencia la localización de medicamentos mediante búsqueda inteligente con IA que sugiere nombres estandarizados de fuentes farmacéuticas, complementada con filtro por laboratorio fabricante (consolida RF-006 y RF-007). UC-005 (Control de inventario) implementa el módulo de monitoreo de stock: visualización de medicamentos próximos a vencer o vencidos, semáforo de estado (normal/bajo/crítico) y filtros por laboratorio, mes o año sobre la lista de vencimientos (consolida RF-011, RF-012 y RF-013). RNF-004 (Rendimiento) asegura que todas las operaciones de búsqueda y filtrado respondan en menos de 3 segundos. La trazabilidad abarcará el SRS del motor de búsqueda IA y del módulo de inventario, el SAD con los diagramas de secuencia correspondientes, la implementación del componente de autocompletado y del módulo de vencimientos, y pruebas de tiempo de respuesta y precisión de sugerencias.

Trazabilidad requerida:

Documento SRS: Sección de requerimientos cubiertos por el sprint.

Documento SAD: Vistas arquitectónicas relacionadas (secuencia, componentes, clases).

Implementación: Inventario de componentes creados que responden al SRS y SAD.

Documento Evidencia Pruebas: Casos de prueba ejecutados con resultados.

Evidencia de Funcionalidad en Ejecución: [Insertar captura de pantalla aquí]

## Sprint Backlog  [Fecha: 08/06/2026]  ⟶  Entregable Unidad 3

| ID | Nombre | Task Owner | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-006 | Gestión de notificaciones | Vargas Gutierrez, A. | RF |
| RNF-005 | Actualización de información | Salas Jiménez, W. | RNF |

Descripción del Sprint:

El Sprint 5 implementa el sistema de alertas proactivo del inventario mediante UC-006 (Gestión de notificaciones), que consolida los anteriores RF-014 y RF-015. Se desarrolla la generación automática de notificaciones ante eventos críticos (stock bajo, stock crítico, vencimientos próximos) y la bandeja de notificaciones donde el personal puede revisar todas las alertas activas ordenadas por prioridad, marcando las leídas de forma individual o masiva. RNF-005 (Actualización de información) garantiza que cualquier cambio en el inventario se propague inmediatamente a la bandeja y a los paneles del sistema. La trazabilidad incluirá el SRS del módulo de alertas, el SAD con el diagrama de secuencia de notificaciones, la implementación del generador de alertas, y pruebas de activación ante umbrales configurados de stock y vencimiento.

Trazabilidad requerida:

Documento SRS: Sección de requerimientos cubiertos por el sprint.

Documento SAD: Vistas arquitectónicas relacionadas (secuencia, componentes, clases).

Implementación: Inventario de componentes creados que responden al SRS y SAD.

Documento Evidencia Pruebas: Casos de prueba ejecutados con resultados.

Evidencia de Funcionalidad en Ejecución: [Insertar captura de pantalla aquí]

## Sprint Backlog  [Fecha: 15/06/2026]  ⟶  Entregable Unidad 3

| ID | Nombre | Task Owner | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-007 | Reporte general de medicamentos | Vargas Gutierrez, A. | RF |
| RNF-006 | Usabilidad | Vargas Gutierrez, A. | RNF |

Descripción del Sprint:

El Sprint 6 construye el módulo de Reportes Operativos. UC-007 (Reporte general) implementa el flujo completo del reporte consolidado de inventario: generación del reporte con datos de todos los medicamentos, configuración de filtros por periodo o costos (consolida RF-016 y RF-017), y exportación en formato Excel para análisis externo (RF-023). El reporte, el filtrado y la exportación se integran en un único flujo coherente. RNF-006 (Usabilidad) guía el diseño de la interfaz de reportes para que sea clara e intuitiva, reduciendo la curva de aprendizaje del personal de farmacia y jefatura. La trazabilidad comprenderá el SRS del módulo de reportes, el SAD con el diagrama de componentes del motor de reportes, la implementación del servicio de generación y los filtros dinámicos, y pruebas con diferentes combinaciones de filtros.

Trazabilidad requerida:

Documento SRS: Sección de requerimientos cubiertos por el sprint.

Documento SAD: Vistas arquitectónicas relacionadas (secuencia, componentes, clases).

Implementación: Inventario de componentes creados que responden al SRS y SAD.

Documento Evidencia Pruebas: Casos de prueba ejecutados con resultados.

Evidencia de Funcionalidad en Ejecución: [Insertar captura de pantalla aquí]

## Sprint Backlog  [Fecha: 22/06/2026]  ⟶  Entregable Unidad 3

| ID | Nombre | Task Owner | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-008 | Reporte de ingresos y salidas | Vargas Gutierrez, A. | RF |
| UC-009 | Reporte de rotación de medicamentos | Salas Jiménez, W. | RF |

Descripción del Sprint:

El Sprint 7 desarrolla las capacidades analíticas de movimiento del inventario. UC-008 (Reporte de ingresos y salidas) genera reportes históricos de entradas al almacén y salidas por ventas o consumo, con filtrado por rangos de tiempo definidos por el usuario (consolida RF-018 y RF-019). UC-009 (Reporte de rotación) visualiza los medicamentos con mayor nivel de salida en un periodo determinado y genera el reporte correspondiente para exportación y análisis (consolida RF-020 y RF-021). Ambos UCs transforman datos operativos en información estratégica para la toma de decisiones de compras y abastecimiento. La trazabilidad incluirá el SRS del módulo de análisis, el SAD con los diagramas de secuencia correspondientes, la implementación de los servicios de reporte y cálculo de rotación, y pruebas de precisión de datos.

Trazabilidad requerida:

Documento SRS: Sección de requerimientos cubiertos por el sprint.

Documento SAD: Vistas arquitectónicas relacionadas (secuencia, componentes, clases).

Implementación: Inventario de componentes creados que responden al SRS y SAD.

Documento Evidencia Pruebas: Casos de prueba ejecutados con resultados.

Evidencia de Funcionalidad en Ejecución: [Insertar captura de pantalla aquí]

## Sprint Backlog  [Fecha: 29/06/2026]  ⟶  Entregable Unidad 3 — Entregable Final

| ID | Nombre | Task Owner | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-010 | Dashboard analítico | Vargas Gutierrez, A. | RF |
| RNF-007 | Procesamiento analítico | Salas Jiménez, W. | RNF |

Descripción del Sprint:

El Sprint 8 es el Entregable Final del proyecto MOPGIMED. UC-010 (Dashboard analítico) implementa el módulo central de inteligencia del sistema en dos niveles: el dashboard base con indicadores generales del inventario (KPIs, gráficos de movimientos semanales, comparativa mensual, tendencias por categoría) y el dashboard inteligente con el modelo de Machine Learning para predicción de demanda futura, identificación de medicamentos en riesgo de desabasto y análisis de patrones estacionales de consumo (consolida RF-022 y RF-024). RNF-007 (Procesamiento analítico) garantiza que el modelo ML procese los datos históricos sin degradar el rendimiento general del sistema. Este sprint representa la propuesta de valor diferencial de MOPGIMED frente a sistemas de inventario tradicionales. La trazabilidad final abarcará el SRS completo del sistema, el SAD integral con todos los diagramas, la implementación del modelo predictivo y sus componentes de visualización, pruebas de precisión del modelo y rendimiento bajo carga, y evidencia de la funcionalidad completa del sistema integrado.

Trazabilidad requerida:

Documento SRS: Sección de requerimientos cubiertos por el sprint.

Documento SAD: Vistas arquitectónicas relacionadas (secuencia, componentes, clases).

Implementación: Inventario de componentes creados que responden al SRS y SAD.

Documento Evidencia Pruebas: Casos de prueba ejecutados con resultados.

Evidencia de Funcionalidad en Ejecución: [Insertar captura de pantalla aquí]